| TECH5S Số:02-HC/BB-HC | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |

Thứ ba, ngày 11 tháng 08 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP

(V/v: Chỉnh sửa hoàn thiện website Vinbrain.net)

Hôm nay, vào lúc 10h ngày 11 tháng 08 năm 2021 diễn ra cuộc họp online trên Zoom với các nội dung sau:

I/ Thành phần tham dự gồm:

1.Team TECH5S gồm: Ms Hoàng Anh, Ms Phượng

2.Team VinBrain gồm: Ms Lê Hà, Ms Hương, Mr Tùng

II/ Nội dung cuộc họp:

1.Trao đổi những vấn đề cần điều chỉnh, hoàn thiện hơn cho website Vinbrain.net

III/ Kết luận cuộc họp:

- Tech 5S tiếp nhận thông tin:

Về thiết kế: Thiết kế lại các trang sản phẩm AI Healthcare theo Sitemap mới, hoàn thiện thiết kế trang chủ và trang sản phẩm còn lại

- VinBrain cung cấp thông tin:

Về Nội dung: cung cấp nội dung trang sản phẩm AI Healthcare và feedback về các trang sản phẩm còn lại

- Dự kiến thời gian

| Nội dung công việc | Trách nhiệm | Thời gian deadline dự kiến |
| --- | --- | --- |
| Sửa giao diện các trang About Us, Partners, Join Us, News, Resources, Contact theo thống nhất trên figma vào 10/08/2021 | Dev Tech 5S | Thứ 7 ngày 14/08/2021 |
| Feedback các trang giao diện đã thiết kế của AI-Smart City và AI-Smart Choice | VinBrain | Thứ 4 ngày 11/08/2021 |
| Cung cấp nội dung sản phẩm AI Healthcare, số lượng 1 trang chính | VinBrain | Thứ 4 ngày 11/08/2021 |
| Cung cấp nội dung sản phẩm AI Healthcare, số lượng các trang còn lại | VinBrain | Thứ 5 ngày 12/08/2021 |
| Thiết kế giao diện và sửa feedback | Designer Tech 5S | Từ 11 - 14/08/2021 (bắt buộc sáng 14 phải chốt xong giao diện tất cả các trang sản phẩm) |
| Lập trình giao diện và code bankend theo thiết kế mới | Dev Tech 5S | Ngày 23/08/2021 (Chỉ cam kết khi tất cả giao diện thiết kế được chốt xong trong ngày 14/8/2021, nếu trường hợp không chốt được hoặc sau ngày đó có chỉnh sửa thì không cam kết được deadline này) |

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h40 ngày 11 tháng 08 năm 2021

Hai bên phối hợp với nhau hoàn thành công việc theo trách nhiệm

| Thư ký cuộc họp Ms.Hoàng Anh . |  |
| --- | --- |